###### Zápis a usnesení

###### z 4. řádného zasedání Zastupitelstva obce Starý Bydžov,

###### konaného dne 29.9. 2021 od 18 hodin.

Přítomni: 		Ing. Vladimír Kalugin, Aleš Paštika, Martina Emanovská, David Janouch, Bc. Lenka Paštiková, Milan Šteyr (viz příloha č.1 - prezenční listina)

Omluveni: Bc. Martin Žilka

Neomluven:  -

Veřejnost: p. Schmidt Jaroslav

Hosté:  -

Program:

1) Zahájení, přivítání přítomných, schválení programu zasedání.

2) Schválení a ověření zápisu z 3. zasedání zastupitelstva.

3) Rozpočtové opatření

4) Informace o postupu prací na revitalizaci rybníku

5) Informace – cyklostezka

6) Plnění rozpočtu I. – VI. 2021

7) Projednání Smlouvy s firmou Profesionálové – oprava kabin fotbalistů

8) Projednání příkazní smlouvy – Deregio Tender

9) Schválení smlouvy na umístění vysilače

10)  Žádost o dar Žu-Žo klub, SDH,

11) Informace k akci Vítání občánků

12) Projednání žádosti o dotace

13) Různé

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

  - Zasedání zastupitelstva obce Starý Bydžov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo

zahájeno v 18 hodin.

Starosta obce přivítal přítomné a přednesl návrh programu.

Návrh programu byl schválen bez připomínek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Starý Bydžov schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti 0	 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/1.1 bylo schváleno

1.2. Určení zapisovatele: Marie Havránková

Ověřovatelé zápisu: Martina Emanovská, Aleš Paštika

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Starý Bydžov určuje ověřovatele zápisu Martinu

Emanovskou, Aleše Paštiku a zapisovatele Marii Havránkovou

Usnesení č. 4/1.2 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 6	 Proti 0	 Zdrželi se 0

2) Přečtení a ověření zápisu z řádného zasedání obce

Starosta obce zaslal zastupitelům dne 22. 9. 2021 na cloudové úložiště zápis z

- řádného zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 6. 2021. Ve smyslu

jednacího řádu nebyl zápis znovu čten na jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Starý Bydžov schvaluje ověření zápisu z 3. řádného zasedání zastupitelstva obce konaného 29. 6. 2021.

Výsledek hlasování: Pro 6	 Proti 0	 Zdržel se 0

Usnesení č. 4/2 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření č. 13–16 /2021

Účetní obce předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 13-16/2021

(příloha č. 2)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13-16/2021

4) Informace o postupu prací na revitalizaci rybníka

Starosta obce seznámil zastupitelé s postupem prací na rekonstrukci a obnově rybníku Panák. Seznámil zastupitelé se schváleným projektem z jednání zastupitelstva č. 5 ze dne 22.8.2019 (usnesení 5/5/2019, kdy na části východní a západní strany měly zůstat původní panely. Na základě dodatečného požadavku obce došlo ke změně a celá východní a západní část bude provedené z kamenné rovnaniny položené do betonového lože. Při kontrolních dnech na stavbě v průběhu realizace byl dále vznesen investorem požadavek na vícepráce, a to vyrovnání původních panelů na jižní a severní straně rybníku. Dále po celém obvodu rybníka dojde k vybudování betonového věnce. Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo k totálním odvodnění rybníka a nadále lokálně se v některých částech udržuje voda, muselo dojít i ke změně zakládání základů na vytvoření kamenné rovnaniny (u nového zakládání dochází k úspoře nákladů).

Dle stanoviska geologa, které si obec nechala vypracovat nemůže dojít k masivnímu odbahnění dna nádrže. V zimních měsících dojde pouze ke stržení přibližně 15 cm vrstvy z důvodu stržení vyrostlé vegetace. Geolog zásadně nesouhlasí s použitím těžké techniky z dna nádrže z důvodu poškození současného dna rybníka. Z tohoto důvodu budou veškeré odbahňovací práce probíhat z břehu. Podle rozboru Státního zdravotního ústavu je bahno nezávadné. Stavební práce zatím probíhají velmi pomalu, větší nasazení kapacit dle slibu dodavatele by mělo nastat od druhé poloviny měsíce října. Místostarosta Milan Šteyr upozornil na ne zcela přesné vyrovnání stávajících panelů na jižní straně. Na vlastní žádost se zúčastní příštího KD na stavbě. Termín dokončení prací s dodavatelem Stavební centrum Hlušice s.r.o.  bude prodloužen do 28.2.2022. Toto prodloužení nemá vliv na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí situaci kolem rybníku a souhlasí

s navrženou likvidací odbahnění.

5)  Informace – cyklostezka

Starosta obce seznámil zastupitelé s postupem prací na cyklostezce. Obec má

na svoji část (tj. od cukrovarské cesty k tabuli označující začátek obce Starý   Bydžov) na dotčené pozemky podepsané smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o budoucí směnné smlouvy a podepsanou situaci všemi dotčenými osobami na koordinačním výkresu vedení cyklostezky.

Město Nový Bydžov v současné době nemá vyřešeny majetkové vztahy s vlastníky pozemku p.č. 880/1, který vlastní 14 majitelů. Na základě dohody s městem Nový Bydžov bude naše obec investor cyklostezky a město Nový Bydžov bude spolupracující organizace. Veškeré náklady budou klíčovány rovným dílem. Obec společně se zpracovatelem dokumentace konzultovala celý projekt na Státním fondu dopravní infrastruktury, kde byly vzneseny pouze dílčí připomínky, které budou do projektu zapracovány. Žádost o poskytnutí dotace na SFDI musí být podána nejpozději do 28.2.2022. Součástí žádosti musí být platné územní rozhodnutí a stavební povolení. Město Nový Bydžov musí nejpozději do tohoto data doložit souhlas všech vlastníků, kteří jsou dotčení výstavbou cyklostezky. Dne 5.10.2021 bude jednání za účasti starosty Nového Bydžova, vedoucího stavebního odboru Nového Bydžova a projektanta.

Zastupitelé navrhují, aby starosta na jednání v Novém Bydžově přednesl návrh, aby cyklostezka končila před pozemkem 880/1 – tj. u Zeleniny Soukup.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí situaci ohledně cyklostezky a pověřuje starostu k jednání na MÚ v Novém Bydžově o návrhu zastupitelů.

6)  Plnění rozpočtu I. - VI. 2021

Starosta seznámil zastupitele s výsledkem hospodaření obce za období I.-VI. 2021.

Zastupitelé byli seznámeni s vývojem příjmů a výdajů za sledované období.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek hospodaření obce za období

I.-VI.2021

7) Projednání smlouvy s firmou Profesionálové

Starosta seznámil zastupitele s možností získání dotace z Národní sportovní

agentury na revitalizaci kabin fotbalistů na fotbalovém hřišti. Dotace se týká na modernizaci sportovišť v obcí do 3 000 tis. obyvatel, výše dotace činí 80 % z uznatelných nákladů.

Firma Profesionálové zpracuje projektovou dokumentaci pro SP na modernizaci fotbalových kabin za 229 500, - Kč bez DPH, dotační žádost jejichž součásti je platné stavební povolení  bude podána na Národní sportovní agenturu přibližně na podzim roku    2022.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce tímto schvaluje revitalizaci fotbalových kabin a souhlasí

se Smlouvou firmy Profesionálové a částkou za projektovou dokumentaci.

Výsledek hlasování: Pro 6     Proti     0   Zdržel se 0

Usnesení č. 4/7 bylo schváleno

8) Projednání příkazní Smlouvy – Deregio Tender

Starosta obce seznámil zastupitelé s Příkazní smlouvou č. SML-Z-M-21-787

Firmy Deregio Tender, s.r.o. Starobrněnská 20 602 00 BRNO na konzultační a

poradenské služby – Realizace malé vodní nádrže – rybníka ve Starém

Bydžově

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s Příkazní smlouvou č. SML-Z-M-21-787

Výsledek hlasování: Pro 6     Proti     0   Zdržel se 0

Usnesení č. 4/8 bylo schváleno

9) Smlouva o umístění vysilače

Starosta seznámil zastupitele s žádostí a podepsáním smlouvy s firmou

JON.CZ Radlická 3301/68, Praha o umístění na střeše OÚ bezdrátového

zařízení pro pásma 2,4GHz – 86 GHz a anténních stožárů.

Roční nájemné činí 12 000, - Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou s firmou JON.CZ s.r.o. Praha

Radlická 3301/68 na umístění bezdrátového zařízení a anténních stožárů

Na střeše OU Starý Bydžov

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti 0	 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/9 bylo schváleno

10) Dary

10.1. Linka bezpečí

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Linky bezpečí o dar pro dětskou

krizovou linku bezpečí. Starosta navrhl částku 2 000, - Kč

Zastupitelstvo obce po diskusi rozhodlo přispět peněžitým darem ve výši

1 500, - Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s peněžitým darem Lince bezpečí ve výši

1 500 Kč

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti 0	 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/10.1. bylo schváleno

10.2. Žu-Žo klub

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Žu-Žo klubu o dar ve výši

5 000, - Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s peněžitým darem Žu-Žo klubu ve výši

5 000,- Kč

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti 0	 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/10.2. bylo schváleno

10.3. Sbor dobrovolných hasičů

Starosta obce přednesl žádost SDH o finanční dar na pořádání akce k výročí

135 let SDH ve Starém Bydžově ve výši 10 000, - Kč.

Zastupitelé navrhují finanční dar ve výši 5 000, - Kč

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s peněžitým darem SDH Starý Bydžov ve výši

5 000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 4   Proti 2	 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/10.3. bylo schváleno

11) Vítání občánků

Starosta obce seznámil zastupitelé, že dne 23.10.2021 proběhne akce Vítání

občánků. Akce se vztahuje na děti s trvalým pobytem ve Starém Bydžově

ke dni 30.9.2021.Cekem bude vítáno 23 dětí. Všechny rodiny obdržely osobní zvací dopis. Akce proběhne v Obecní hospodě ve Starém Bydžově, kde bude připraven program dětí z MŠ, raut, přípitek a fotografický koutek.

Děti obdrží pamětní medaili obce Starý Bydžov, Pamětní list, plyšovou hračku, přívěšek na klíče se znakem obce a peněžní částku 1 000, - Kč, matky obdrží drobnou květinu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s průběhem akce Vítání občánků a občerstvení

a dary pro děti a matky.

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0	 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/11 bylo schváleno

12) Projednání žádostí o dotaci.

Starosta obce seznámil zastupitelé s možností zažádat o dotaci na Státní fond

životního prostředí z programu „Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech

a obcích.“ Jednalo by se o obnovu stromořadí topolů černých ve „Stezkách“, které bylo částečně vykáceno z důvodů špatného zdravotního stavu a z důvodů bezpečnosti.

V rámci projektu bude vysázeno 23 lip srdčitých do stávajícího

stromořadí topolů černých. Dotační žádost je zpracována na částku 153 000, - Kč., vlastní zdroje obce nejsou požadovány.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Státní fond

životního prostředí z programu „Zlepšení funkčního stavu zeleně ve

městech a obcích“.

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0	 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/12 bylo schváleno

13) Různé

13.1. Smlouva o hrazení neinvestičních nákladů

Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o hrazení neinvestičních

nákladů připadajících na žáka a dítě s Obcí Hlušice, kde příspěvek na

věcnou režii na školní stravování žáků a dětí je stanoven ve výši 10,- Kč.

Smlouva se uzavírá na období od 1.9.2021 do 31.8.2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o hrazení neinvestičních

nákladů připadajících na žáka a dítě s Obcí Hlušice ve výši 10,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0	 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/13.1. bylo schváleno

13.2. Smlouva – oprava varhanů

Starosta seznámil zastupitele se Smlouvou na opravu varhan firmou

Červenka varhany ve výši 60 000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o opravě varhan ve výši 60 000,-       Kč

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0	 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/13.3. bylo schváleno

13.3. Kniha Obce Starý Bydžov

Starosta obce navrhl zastupitelům vydání knihy o naší obce. Jednalo by se o

obrazovou publikaci, v které budou publikovány historické a současné foto

konkrétního místa v obci. Kniha bude doplněna o stručný text o historii obce, o

spolkové činnosti v obci, o rodném domu Maláta, o historii hasičského sboru

Zastupitelstvo ustanovuje redakční radu, která bude práce na publikaci

zajištovat a koordinovat. Redakční rada bude pracovat v následujícím složení:

Ing. Kalugin, p. Palečková, p. Havránková, p. Hrdličková. Dojde i oslovení

pamětníků, kteří mohou podat doplňující informace, Předpokládaný náklad

bude 1 000 ks, náklad na 1 ks cca 150 Kč. Kniha bude předávána občanům při

životních jubileích a prodávána široké veřejnosti. Své uplatnění najde pro

uvažovaném setkání rodáků obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem vydat knihu o obci

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0	 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/13.4. bylo schváleno

13.4. Příkazní smlouva s firmou Xarella spol. s r.o.

Starosta obce seznámil zastupitelé s Příkazní smlouvou firmy Xarella

s. r. o., Praha na technický dozor investora na akci Revitalizace a obnova

rybníka  ve výši 138 000,- Kč

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s Příkazní smlouvou firmy Xarella s.r.o.

Praha na technický dozor rybníka ve výši 138 000,-Kč.

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0	 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/13.5. bylo schváleno

13.5. Informace o kulturních akcích

23.10.  Vítání občánků – od 15.00 sál Obecní hospody

20.11.  Udělej si adventní věnec – od 17.00 sál obecní hospody

27.11. Rozsvícení vánočního stromu od 17.00 areál MŠ, následně adventní koncert v kostele sv. Prokopa

4.12.  Adventní koncert Pavla Smíšovského  v kostele s. Prokopa(může dojít

ještě ke změně termínu, čas bude upřesněn)

5.12.  Mikulášská družina v obci

11.12.  Mikulášská besídka od 17.00 hodin na sále v Obecní hospodě

Diskuse:

Pan Paštika upozornil na nutnost opravy chodníku u prodejny.

Pan Janouch upozornil na zničené obrubníky u Libánských a na popraskanou

silnici na horizontu k Bydžovu.

Starosta ukončil zasedání v 20:30 hod

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listiny

2) Rozpočtové opatření

3) Žádost o dar Linky bezpečí, Žu-Žo klubu, SDH,

4) Smlouva na opravu varhanů

5) Příkazní smlouvu Deregio Tender

6) Příkazní smlouva s firmou Xarella s.r.o.

7) Dodatek č.2 nájemní smlouvy s MŠ

8) Smlouva o umístění vysílače

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 10.2021

Zapisovatel: Marie Havránková       	                   ……………….………………

Ověřovatele: Bc. Lenka Paštiková                          ………………………………

Bc. Martin Žilka                                ………………………………

……………………………….				………………………..

Ing. Vladimír Kalugin-starosta				Milan Šteyr – místostarosta